Project Charter

(Acta de Constitución del Proyecto)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de Incidencias | Fecha de Preparación | 06 de Abril de 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario: | Empleados de soporte técnico, administradores de sistemas y usuarios finales. | Fecha de Cierre: | 30 de Junio de 2023 |
| Preparado por: | Grupo 5 | Autorizado por: | Gerencia General |

B.	Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

El propósito del proyecto de Sistema de Gestión de Incidencias es proporcionar una plataforma eficiente y centralizada para que las empresas o instituciones puedan gestionar de manera efectiva y rápida las incidencias que surjan en su día a día. El sistema permitirá a los usuarios reportar incidencias, asignarlas a un departamento o persona responsable, dar seguimiento a su resolución y generar informes y estadísticas sobre el proceso. Con el Sistema de Gestión de Incidencias, se espera mejorar la calidad del servicio que se brinda a los clientes, aumentar la eficiencia en la resolución de incidencias y optimizar los recursos de la empresa o institución.

C.	Objetivo del Proyecto

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Informar el tiempo de respuesta y el tiempo de resolución de incidentes para reducir el impacto de los incidentes en las operaciones comerciales.Así también,la calidad de la gestión de incidentes proporcionando una mejor visibilidad de los incidentes y permitiendo una colaboración eficiente entre las partes interesadas. | Desarrollar un sistema de gestión de incidentes que pueda recibir, categorizar, priorizar, asignar y rastrear incidentes a lo largo de su ciclo de vida.Luego,habilitar el enrutamiento y la escalada automatizados de incidentes en función de reglas y criterios predefinidos. |
| Minimizar el costo de administrar incidentes al automatizar y optimizar los procesos de administración de incidentes. | Proporcionar un tablero centralizado que muestre el estado del incidente en tiempo real y las métricas relevantes, como el tiempo de resolución, el volumen del incidente y la gravedad del incidente.De esta manera,integrar con otros sistemas y herramientas, como herramientas de monitoreo, sistemas de emisión de tickets y canales de comunicación, para permitir flujos de trabajo de gestión de incidentes eficientes. |
| Perfeccionar la postura de seguridad general de la organización al detectar y responder a los incidentes de seguridad de manera oportuna. | Garantizar el cumplimiento de los estándares y regulaciones de la industria, como ITIL, ISO 27001 y GDPR.A la vez,desarrollar e implementar un plan de respuesta a incidentes que defina roles, responsabilidades y procedimientos para responder a incidentes. |

D.	Alcance del Proyecto

Funcionalidades

- Registro de Usuarios

- Registro de administradores

- Creación de tickets

- Seguimiento y monitoreo del estado de los tickets en tiempo real.

- Asignación de tickets a un equipo de soporte técnico o técnico específico.

- Generación de informes de análisis de datos de incidencias y su solución para identificar patrones y tendencias.

- Priorización de tickets según la gravedad del incidente y el nivel de impacto en el negocio.

Restricciones

- Solo los usuarios registrados podrán crear tickets y hacer seguimiento a los mismos

- Los usuarios solo podrán crear un ticket por problema o incidencia.

- La prioridad de un ticket solo podrá ser modificada por los administradores o técnicos autorizados.

- Los usuarios solo podrán ver el estado de los tickets que ellos mismos hayan creado, y no los de otros usuarios.

- La gestión de incidencias que no estén relacionadas con la tecnología (por ejemplo, problemas de recursos humanos) no se incluirán en el sistema.

- Se impondrán límites claros de el presupuesto y tiempo para el desarrollo del software

Destinatario/a

- Personal especializado de soporte

- Administradores de sistemas

- Usuarios finales que reportan incidencias

Beneficios para los destinatarios:

- Proceso más eficiente y efectivo de gestión de incidencias y resolución de problemas

- Mayor control y seguimiento de las incidencias reportadas

- Mayor satisfacción del usuario final con el soporte técnico recibido

- Mejora de la productividad y eficiencia del personal de soporte técnico y administradores de sistemas

- Mayor transparencia en la resolución de incidencias y problemas

- Mejora en la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos y prioridades en la gestión de incidencias

F.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

- Un Gerente de proyecto - $3500/mes

- Tres analistas funcionales - $3000/mes

- Un UI/UX Designer - $3000/mes

- Tres programadores backend - $3000/mes

Estimación de Fechas a Programar:

- Fecha de inicio: 10 de abril de 2023 (Semana 2)

- Fecha de término: 30 de junio 2023 (Semana 11)

G.	Funcionalidades del Proyecto

Funciones de usuario

- Registrar cuenta de usuario. - Login usando credenciales de usuario. - Creación de reporte para indicar la incidencia. - Adicionar mayor información mediante un textbox dentro de la interfaz usuario - Visibilidad del progreso de solución de la incidencia

Funciones de Administrador

- Filtrar el ingreso de incidencias - Generar un dashboard que indique la cantidad de incidencias registradas y cuantas fueron resueltas. - Mostrar a qué área corresponde la incidencia ingresada por el usuario - Establecer el grado de prioridad de las incidencias - Derivar al personal técnico las incidencias reportadas por el usuario

Funciones de Personal Técnico

- Resolver las incidencias reportadas por el usuario - Revisar la prioridad de las incidencias - Generar un informe sobre si se llego a solucionar la incidencia - Cambio de estado a “resuelto” y notificar al usuario

H.	Hitos del proyecto

| Hito o evento significativo | Fecha Programada |
| --- | --- |
| Hito 1: Requisitos y diseños iniciales | 04/05/2023 |
| Hito 2: Desarrollo de módulos de login y registro de tickets. | 02/06/2023 |
| Hito 3: Desarrollo de los módulos de asignación de personal y finalización del proyecto. | 30/06/2023 |

I.	Presupuesto del Proyecto

| Gastos Fijos | Laptops | S/ 12000 Pago Único |
| --- | --- | --- |
|  | Servicio de Nube | S/ 1000 mensual |
|  | Internet | S/ 800 mensual |
|  | Seguros y Beneficios | S/ 2000 mensual |
|  | Alquiler de oficina | S/ 3000 mensual |
|  | Servicios básicos | S/ 1000 mensual |
|  | Pago Jefe de proyecto | S/ 8000 mensual |
|  | Pago Programador back-end | S/ 4000 mensual |
|  | Pago Analista QA | S/ 4000 mensual |
|  | Pago DBA | S/ 6000 mensual |
|  | Pago Arquitecto de Software | S/ 6000 mensual |
|  | Pago Analista Funcional | S/ 5000 mensual |
|  | Pago Diseñador UX | S/ 3000 mensual |
| Gastos Variables | Licencias de Software | S/ 500 mensual |
|  | Mantenimiento de Laptops | S/ 1000 mensual |
|  | Compra de periféricos | S/ 3000 Pago Único |
|  | Horas de trabajo extra | S/ 10000 mensual |
| Total |  | S/ 60300 mensual |

J.	Autoridad del Proyecto

- Gerente del proyecto

Balarezo Ramos, Luis Jesús

- Comité de Seguimiento (Dirección)

- Gerente de Satisfacción al Cliente

Durand Caracuzma, Marlon

- Gerente de Desarrollo de Software

Canecillas Contreras, Juan Mariano

K.	Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Jefe del Proyecto:
Balarezo Ramos, Luis Jesús

2. UX Designer:

Huarhua Piñas Edson Sebastian

3. Desarrolladores Backend:

Durand Caracuzma,Marlon Milko

Balceda Delgado, Mariana Alejandra

Soller Barnechea,Carlos Javier

4. Analista de base de datos:

Canecillas Contreras, Juan Mariano

5. Analistas Funcionales:

Justiniano Quispe,Diego André

6. Arquitecto de Software:

Huarhua Piñas Edson Sebastian

7. Quality Assurance – Tester:

Del Aguila Febres,Brayan Tadeo

L.	Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Balarezo Ramos, Luis Jesus / JP |  | 06 de Abril de 2023 |
| Durand Caracuzma,Marlon Milko / PB |  | 06 de Abril de 2023 |
| Del Aguila Febres,Brayan Tadeo / QA |  | 06 de Abril de 2023 |
| Balceda Delgado, Mariana Alejandra / PB |  | 06 de Abril de 2023 |
| Canecillas Contreras,Juan Mariano / DBA - A |  | 06 de Abril de 2023 |
| Soller Barnechea,Carlos Javier / PB |  | 06 de Abril de 2023 |
| Huarhua Piñas Edson Sebastian / UX - AS |  | 06 de Abril de 2023 |
| Justiniano Quispe,Diego André / A |  | 06 de Abril de 2023 |