Project Charter

(Acta de Constitución del Proyecto)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de Historiales Clínicos Digitales | Fecha de Preparación | 28/04/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario: | Enfermeras Personal Administrativo | Fecha de Cierre: | 26/07/2024 |
| Preparado por: | Nayda Janet | Autorizado por: | Gerencia General |

B.	Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio)

El propósito del proyecto de Sistema de Gestión de Historiales Clínicos Digitales (SGHCD) es dar una solución tecnológica diseñada para facilitar la gestión eficiente y segura de los historiales médicos de pacientes. Este sistema permite a los profesionales de la salud acceder y actualizar la información clínica de manera centralizada y digital, optimizando la calidad de la atención médica y garantizando la confidencialidad y seguridad de los datos personales.

El SGHCD está dirigido a clínicas, hospitales y otros centros de salud que buscan mejorar la interacción entre médicos y pacientes a través de un acceso simplificado y controlado a la información médica vital

C.	Objetivo del Proyecto

| Metas de la Organización | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Mejorar la eficiencia operativa en la gestión de historiales clínicos a través de la automatización y digitalización | Desarrollar un sistema integral para la gestión de historiales clínicos que permita el registro, actualización y consulta eficiente de la información médica |
| Optimizar la calidad del servicio médico ofrecido a los pacientes mediante un acceso más rápido y confiable a su información clínica | Capacitar al personal de la organización en el uso del sistema para maximizar su eficacia operativa y asegurar la correcta gestión de los datos clínicos de los pacientes |
| Garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los pacientes, cumpliendo con las normativas locales e internacionales de protección de datos | Optimizar la calidad del servicio médico ofrecido a los pacientes mediante un acceso más rápido y confiable a su información clínica |

D.	Alcance del Proyecto

Funcionalidades

- Registro de pacientes

- Registro de historiales médicos en tiempo real

- Actualización de historiales médicos en tiempo real

- Acceso seguro y restringido basado en roles de usuario

- Visualización de historiales médicos

- Exportación de historiales médicos en PDF

Restricciones

- El acceso al sistema es solo para enfermeras y personal administrativo

- Dependencia de la capacitación continua del personal para el uso óptimo del sistema

- El sistema requiere de una infraestructura de TI adecuada y actualizada en las instalaciones del cliente

Beneficios para los destinatarios:

- Acceso rápido y eficiente a la información médica, mejorando la toma de decisiones clínicas

- Mejora en la seguridad de los datos del paciente, reduciendo riesgos de pérdidas o filtraciones de información

- Incremento en la satisfacción del paciente debido a una atención más personalizada y rápida

F.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:

●Un Gerente de proyecto - $3000/mes

●Dos programadores backend - $2000/mes

Estimación de Fechas Para Programar:

- Fecha de inicio: 4 de abril de 2024

- Fecha de término: 12 de julio 2024

G.	Funcionalidades del Proyecto

Funciones de personal administrativo

- Registro de pacientes - Registro de historial médico en tiempo real - Exportar historial médico en PDF - Visualización de historial médico

Funciones de médico

- Registro de historial médico en tiempo real - Visualización de historial médico

Funciones de Personal Técnico

H.	Hitos del proyecto

| Hito o evento significativo | Fecha Programada |
| --- | --- |
| Hito 1: Requisitos y diseños iniciales | 03 / 05 / 2024 |
| Hito 2: Desarrollo de módulos de login, registro de Pacientes y Registro de Historial médico | 03 / 06 / 2024 |
| Hito 3: Desarrollo de Visualización de Historial Médico y Exportación de Historial Médico en PDF | 12 / 07 / 2024 |

I.	Presupuesto del Proyecto

| Gastos Fijos | Laptops |  |
| --- | --- | --- |
|  | Internet |  |
|  | Pago jefe de proyecto |  |
|  | Pago Programador backend |  |
| Gastos Variables | Licencias de Software | S/ 500 mensual |
|  | Mantenimiento de Laptops | S/ 1000 mensual |
|  | Compra de periféricos | S/ 3000 Pago Único |
|  | Horas de trabajo extra | S/ 10000 mensual |
| Total |  |  |

J.	Autoridad del Proyecto

- Gerente del proyecto

- Comité de Seguimiento (Dirección)

- Gerente de Satisfacción al Cliente

- Gerente de Desarrollo de Software

K.	Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades

1. Jefe del Proyecto:

3. Desarrolladores Backend:

4. Analista de base de datos:

L.	Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28/04/2024 |
|  |  | 28/04/2024 |